Simplified Chinese | 简体中文

有关您所在区域周边搬迁和重建工作的最新情况

尊敬的居民：

我们写这封信是为了让您了解您所在区域老旧高层住宅楼的重建情况。

如您所知，重建工作第一阶段的内容涉及您附近的一些住宅楼。Homes Victoria 正在帮助这些住宅楼内的居民搬进安全、合适的住房，其中许多安置房都位于周边地区。此次搬迁过程预计将于 2025 年 9 月 30 日前完成。

这一重大工作的完成将标志着我们朝着为更多维多利亚居民打造全新的现代化住房和加强未来社区建设迈出了重要一步。

当前进展

以下地点的搬迁工作进展顺利：

- 12 Holland Court 和 120 Racecourse Road, Flemington

- 33 Alfred Street, North Melbourne

这些住宅楼中约 70% 的居民已经搬进新家，另有 20% 的居民正在搬迁。

少数住户仍在商讨搬迁事宜。Homes Victoria 将继续以个性化的方式为每位居民提供支持：我们明白每个人的情况都不同，大家可能需要一些时间。

我们正在通过以下各种方式帮助这些居民：

- 帮助大家最终确定住房选择并预订搬家时间

- 根据租赁详情提交住房申请

- 对于已收到合理的住房安置方案但尚未搬迁的住户，我们将继续为其提供支持。

请大家放心，每个人都可以拥有一处住房。所有受影响的居民仍可获得社会住房，并保留其在维多利亚州法律下获得的权利和保护。

这对您意味着什么

在重建项目的这个阶段，您不需要搬家。然而，由于您住在附近，随着搬迁工作的完成和工地施工的开始，在未来几个月内，您可能会注意到该区域的一些变化。

这可能包括：

- 受影响的住宅楼内或附近的共享空间被关闭

- 建筑施工活动增加

- 随着 2025 年底拆除工作的开始，通道、当地便利设施或周边场所设施将发生变化。

确保您已注册接收通知

我们希望让您了解并参与您所在社区正在发生的事情。

📧 注册获得有关最新动态的电邮通知：www.homes.vic.gov.au/sign-up

🌐 访问我们的网站：www.homes.vic.gov.au

📞 直接联系 Homes Victoria：enquiries@homes.vic.gov.au

感谢您一直以来的耐心和支持，我们将努力为未来建设更好的住房和更强大的社区。

谨致问候，

Homes Victoria 搬迁团队

29/05/2025