Indonesian | Bahasa Indonesia

Terima kasih atas kepindahan Anda - tetaplah terhubung dengan masa depan komunitas Anda

Kepada penghuni gedung yang terhormat,

Kami menulis surat ini untuk mengucapkan terima kasih atas kepindahan Anda baru-baru ini sebagai bagian dari pembangunan kembali perumahan lama bertingkat tinggi di Flemington dan North Melbourne.

Relokasi Anda merupakan bagian penting dalam membantu kami mengadakan lebih banyak tempat tinggal yang lebih baik untuk lingkungan Anda. Anda masih memiliki hak untuk kembali ke tempat asal ketika pembangunan kembali selesai berdasarkan kebutuhan Anda yang berkelanjutan, kelayakan dan kesesuaian tempat tinggal baru.

Relokasi berjalan dengan baik

Relokasi dari 12 Holland Court dan 120 Racecourse Road di Flemington, serta 33 Alfred Street di North Melbourne sedang berlangsung.

- Sebanyak 70% penghuni gedung telah pindah ke tempat tinggal baru.

- Sekitar 20% lainnya saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pindah.

Kami terus bekerja secara individu dengan rumah tangga yang tersisa untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan, pilihan, dan perhatian yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pindahan mereka.

Anda mungkin masih melihat perubahan di wilayah Anda

Jika Anda telah pindah ke gedung lain di dekatnya, Anda mungkin akan melihat beberapa perubahan di wilayah tersebut selama kami menyelesaikan relokasi pada akhir tahun ini dan persiapan lokasi pembangunan dimulai. Hal ini dapat mencakup:

- peningkatan kegiatan pembangunan

- penutupan fasilitas bersama di dalam atau di sekitar gedung bertingkat tinggi yang dikosongkan

- perubahan pada akses atau fasilitas lokal saat pembangunan kembali dimulai.

Kami akan terus memberikan informasi terbaru untuk membantu Anda mendapatkan informasi mengenai perubahan apa pun yang mungkin berdampak pada Anda.

Tetap terlibat dalam membentuk masa depan

Meskipun Anda mungkin telah pindah ke daerah lain, Anda tetap menjadi bagian dari komunitas Flemington atau North Melbourne - dan Anda tetap memiliki hak untuk kembali ke lingkungan asal Anda, berdasarkan kelayakan, kebutuhan, dan kecocokan tempat tinggal baru.

Kami berkomitmen untuk memberikan suara kepada para penghuni yang direlokasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Dengan tetap terhubung, Anda dapat menerima pemberitahuan tentang:

- kegiatan masyarakat dan sesi perencanaan

- informasi terbaru pembangunan kembali dan tonggak pencapaian desain

- informasi tentang proses pindah kembali ke tempat asal setelah pembangunan kembali selesai.

📧Daftar untuk mendapatkan email informasi terbaru di www.homes.vic.gov.au/sign-up

🌐 Kunjungi situs web kami di www.homes.vic.gov.au

📞Hubungi Homes Victoria secara langsung di enquiries@homes.vic.gov.au

Anda juga dapat mengikuti Homes Victoria di media sosial untuk melihat kemajuan pembangunan kembali dan mendengar cerita dari komunitas seperti Anda.

Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi Anda. Bersama-sama, kita membangun tempat tinggal yang lebih aman, lebih modern, dan komunitas yang lebih kuat untuk masa depan.

Salam hormat,

Tim Relokasi Homes Victoria

29/05/25