Simplified Chinese | 简体中文

高层重建的最新进展

尊敬的居民：

我们写这封信是为了让您了解大型住房建设项目（Big Housing Build）和社会住房高层重建项目的进展情况，及其对您所在的高层住宅区域的影响。

作为维多利亚州政府长期投资建设新型现代化社会住房和经济适用房工作的一部分，墨尔本各地共 44 栋高层住宅正在逐步开展重建工作。该项目将在几年内分阶段实施。

当前进展

自 2023 年以来，Homes Victoria 一直与 Flemington 和 North Melbourne 地区的居民密切合作，目前这些地区的高层住宅搬迁工作第一阶段正在进行中。这些地区的大多数居民已经搬迁完毕，我们正为其余居民提供支持，以便在 2025 年 9 月 30 日之前完成搬迁。

在搬迁过程中为居民提供支持

在 12 Holland Court 和 120 Racecourse Road, Flemington 以及 33 Alfred Street, North Melbourne，搬迁工作进展顺利。每户居民都有一位专门的搬迁事务专员为其全程提供支持。约 70% 的居民已经搬进新家，另有 20% 的居民正在搬迁过程中。

Homes Victoria 将继续与剩余的住户密切合作，为其找到合适的住房并提供其所需的支持。这包括帮助住户考虑住房安置方案并最终确定搬家安排。所有居民在搬迁时都将保留其在 1997 年《住宅租赁法》（Residential Tenancies Act 1997）下所享有的权利，并在整个搬迁过程中及搬迁后继续有权获得社会住房。

259 Malvern Road, South Yarra 和 139 Highett Street, Richmond 的搬迁工作已启动。
新住房位于就近的 Elizabeth Street, Richmond，将于 8 月竣工。我们将继续与这些住户密切合作，帮助他们搬入符合其自身需求的住房。

这对您意味着什么

重建项目的第一阶段工作不包括您所在的住宅楼。然而，我们鼓励所有高层住宅居民与我们保持联系，并随时了解有关其所在区域未来发展的最新动态。

如何了解最新动态

📧 注册获得有关您所在区域的最新消息： www.homes.vic.gov.au/sign-up

🌐 访问我们的网站：www.homes.vic.gov.au

📞 直接联系 Homes Victoria：enquiries@homes.vic.gov.au

随着该计划在墨尔本各地持续推进，我们致力于让所有居民了解最新情况并参与其中。无论您所在的住宅楼是否属于当前计划的一部分，与我们保持联系可确保您获得最新信息并为未来的任何变化做好准备。

谨致问候，

Homes Victoria 搬迁团队

29/05/2025