Indonesian | Bahasa Indonesia

Informasi terbaru tentang pembangunan kembali gedung-gedung bertingkat tinggi

Kepada penghuni gedung yang terhormat,

Kami menulis surat ini untuk memberi Anda informasi tentang kemajuan program Pembangunan Perumahan Besar dan program pembangunan kembali perumahan sosial bertingkat tinggi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan kawasan gedung Anda.

Sebagai bagian dari investasi jangka panjang Pemerintah Victoria dalam membangun perumahan baru yang modern dan terjangkau, 44 gedung bertingkat tinggi di seluruh Melbourne sedang dibangun kembali secara bertahap. Program ini akan berlangsung secara bertahap selama beberapa tahun.

Apa yang terjadi saat ini?

Homes Victoria telah bekerja sama dengan penghuni gedung di kawasan Flemington dan North Melbourne sejak tahun 2023, di mana tahap pertama relokasi gedung bertingkat sedang berlangsung. Sebagian besar penghuni gedung di wilayah tersebut telah pindah, dan yang tersisa didukung untuk menyelesaikan kepindahan mereka sebelum tanggal 30 September 2025.

Mendukung warga melalui relokasi

Relokasi di 12 Holland Court, 120 Racecourse Road, Flemington, dan 33 Alfred Street, North Melbourne berjalan dengan baik. Semua rumah tangga memiliki petugas relokasi yang berdedikasi untuk mendukung mereka di setiap langkah. Sekitar 70% penghuni gedung telah pindah ke tempat tinggal baru dan 20% lainnya sedang dalam proses relokasi.

Homes Victoria terus bekerja sama dengan rumah tangga yang tersisa untuk menemukan tempat tinggal yang tepat dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Hal ini termasuk membantu menjelajahi pilihan perumahan dan menyelesaikan pengaturan pindahan. Semua penghuni akan tetap mendapatkan hak-hak mereka berdasarkan Residential Tenancies Act 1997 (Undang-Undang Sewa Tempat Tinggal Tahun 1997) saat pindah rumah dan terus memiliki akses ke perumahan sosial selama dan setelah proses relokasi.

Relokasi telah dimulai di 259 Malvern Road, South Yarra dan 139 Highett Street, Richmond, dengan tempat tinggal baru di seberang jalan di Elizabeth Street, Richmond akan selesai pada bulan Agustus. Kami akan terus bekerja sama dengan keluarga-keluarga ini untuk mendukung kepindahan mereka ke tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Apa artinya ini bagi Anda

Gedung Anda bukan bagian dari tahap pertama dari program pembangunan kembali ini. Namun, kami mendorong semua penghuni gedung bertingkat tinggi untuk tetap terhubung dan mendapat informasi tentang masa depan kawasan mereka.

Cara untuk tetap terhubung

📧Daftar untuk mendapatkan informasi terbaru tentang wilayah Anda di www.homes.vic.gov.au/sign-up

🌐 Kunjungi situs web kami di www.homes.vic.gov.au

📞 Hubungi Homes Victoria secara langsung di enquiries@homes.vic.gov.au

Kami berkomitmen untuk terus memberi informasi dan melibatkan semua warga seiring dengan perkembangan program di seluruh Melbourne. Baik bangunan Anda merupakan bagian dari rencana saat ini maupun tidak, tetap terhubung memastikan bahwa Anda memiliki informasi terbaru dan dapat mempersiapkan diri untuk perubahan di masa depan.

Salam hormat,

Tim Relokasi Homes Victoria

29/05/2025