Vietnamese | Tiếng Việt

Cập nhật về việc tái phát triển chung cư cao tầng

Kính gửi quý cư dân,

Chúng tôi viết thư này để thông báo cho quý vị về tiến độ của Dự án Xây dựng Nhà Ở Lớn (Big Housing Build) và chương trình tái phát triển các tòa nhà xã hội cao tầng, cũng như mối liên hệ của dự án này với khu vực nhà cao tầng của quý vị.

Là một phần trong kế hoạch đầu tư dài hạn của Chính phủ Victoria vào việc xây dựng 44 tòa chung cư cao tầng nhà xã hội mới, hiện đại và giá phải chăng, trên khắp Melbourne mà đang được tái phát triển dần dần. Chương trình này sẽ diễn ra theo từng giai đoạn trong nhiều năm.

Tình hình hiện tại là gì?

Homes Victoria đã hợp tác chặt chẽ với cư dân tại khu vực Flemington và North Melbourne từ năm 2023, nơi giai đoạn đầu tiên của quá trình di dời nhà cao tầng hiện đang được tiến hành. Hầu hết cư dân ở những khu vực đó đã di dời và những cư dân còn lại đang được hỗ trợ để hoàn tất việc di dời trước ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Hỗ trợ cư dân trong quá trình di dời

Việc di dời cư dân tại số 12 Holland Court, 120 Racecourse Road, Flemington, và số 33 Alfred Street, North Melbourne đang diễn ra thuận lợi. Mỗi hộ gia đình đều có một nhân viên di dời phụ trách để hỗ trợ họ trong từng bước. Khoảng 70% cư dân đã chuyển đến nhà mới và 20% khác đang trong quá trình di dời.

Homes Victoria đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các hộ gia đình còn lại để tìm ngôi nhà phù hợp và cung cấp những hỗ trợ họ cần. Điều này bao gồm việc giúp mọi người tìm hiểu các lựa chọn nhà ở và hoàn tất các sắp xếp để chuyển đi. Tất cả cư dân sẽ được giữ các quyền của mình theo Đạo luật Thuê Nhà Ở năm 1997 khi chuyển nhà và tiếp tục được tiếp cận nhà ở xã hội trong suốt và sau quá trình di dời.

Việc di dời đã bắt đầu tại 259 Malvern Road, South Yarra và 139 Highett Street, Richmond, với những ngôi nhà mới ở bên kia đường tại Elizabeth Street, Richmond sẽ sẵn sàng vào tháng 8. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với những hộ gia đình này để hỗ trợ họ chuyển đến một nơi ở phù hợp với nhu cầu của họ.

Điều này có ý nghĩa gì với quý vị

Tòa nhà của quý vị không thuộc những giai đoạn đầu tiên này của chương trình tái phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích tất cả cư dân sống tại các tòa nhà cao tầng luôn giữ kết nối và cập nhật thông tin về tương lai của khu vực mình sinh sống.

Làm thế nào để giữ kết nối

📧 Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về khu vực của quý vị tại www.homes.vic.gov.au/sign-up

🌐 Truy cập trang mạng của chúng tôi tại www.homes.vic.gov.au

📞 Liên hệ trực tiếp với Homes Victoria tại enquiries@homes.vic.gov.au

Chúng tôi cam kết sẽ thông báo và giúp mọi cư dân tham gia trong suốt quá trình triển khai chương trình tại Melbourne. Cho dù tòa nhà của quý vị có nằm trong kế hoạch hiện tại hay không, việc giữ kết nối sẽ đảm bảo quý vị có thông tin mới nhất và có thể chuẩn bị cho mọi thay đổi trong tương lai.

Trân trọng,

Nhóm Hỗ trợ Di dời của Homes Victoria

29/05/2025